[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2016 года
                           №  79
    
                пос. Алексеевский

1

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
территории поселка Алексеевский Алексеевского 
муниципального образования Романовского 
муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории поселка Алексеевский Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее – Правила).

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее –Комиссия)  (приложение № 1).
3. Комиссии  утвердить:

            порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (приложение № 2);

порядок направления в Комиссию  предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  (приложение № 3).

4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в Правила осуществляется за счет средств бюджета Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию и размещению в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области Логинову О.Н.
Глава Алексеевского МО                           Л.У.Болдова
                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                      к постановлению 

                                    от  21.11.16 г. № 79 
Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
  землепользования и застройки территории поселка Алексеевский Алексеевского  муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области

Председатель Комиссии – Болдова Л.У.,  глава Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее – муниципального образования)
Заместитель председателя Комиссии – Логинова О.Н. заместитель главы администрации муниципального образования

Секретарь Комиссии – Гладкова Т.И. ведущий специалист администрации муниципального образования

Члены комиссии:

- Комарова О.Д. старший инспектор ВУС администрации муниципального образования

- Зыкова М.Е.  депутат Совета муниципального образования (по согласованию)
- Пылина И.Н. депутат Совета муниципального образования (по согласованию)

- Гаврилова О.Н. депутат Совета Алексеевского МО (по согласованию)

                                                                                                                Приложение № 2 
                                                                                                                к постановлению 

                              от  21.11.16 г. № 79 



Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории поселка Алексеевский   Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области
	
№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Сроки проведения работ

	1.
	Разработка проекта внесения изменений в Правила 
	Комиссия
	7 дней

	2.
	Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта  внесения изменений в Правила,  подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию  муниципального образования   
	Комиссия
	Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию

	3.
	Рассмотрение разработанного проекта внесения изменений в Правила, внесение предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила в  администрацию муниципального образования
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня получения   проекта внесения изменений в Правила

	4.
	Проверка проекта внесения изменений в Правила  на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, схеме территориального планирования поселка Алексеевский Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области,  направление проекта внесения изменений в Правила на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила

	5.
	Доработка проекта внесения изменений в Правила с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта внесение изменений в Правила   в Администрацию муниципального образования
	Комиссия
	7 дней 

	6.
	Анализ доработанного проекта внесения изменений в правила, направление его в Комиссию на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта внесения изменений в Правила

	7.
	Принятие решений о проведении публичных слушаний
	Глава муниципального образования
	Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила

	8.
	Опубликование проекта изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования (далее – НПА)
	Администрация муниципального образования 
	С учетом периодичности выпуска газеты

	9.
	Проведение публичных слушаний по проекту внесения  изменений в Правила
	Администрация  муниципального образования
	20 дней со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила

	10.
	Направление результатов публичных слушаний в Комиссию для доработки правил
	Администрация муниципального образования 
	Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний

	11.
	Доработка проекта внесений изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта внесений изменений в Правила в Комиссию
	Комиссия
	7 дней 

	12.
	Анализ доработанного проекта внесений изменений в Правила, направление его главе муниципального образования вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта внесений изменений в Правила

	13.
	Принятие решения о направлении проекта внесений изменений в Правила в Совет муниципального образования для утверждения или  отклонения проекта внесений изменений в Правила и направлении их на доработку
	Глава муниципального образования
	В течение 10 дней со дня предоставления проекта внесений изменений в Правила

	14.
	Опубликование изменения в Правилах после утверждения Советом муниципального образования в порядке, установленном для официального опубликования НПА
	Глава муниципального образования
	В течение 10 дней со дня утверждения проекта внесений изменений в Правила


                                   Приложение № 3 
                                   к постановлению 
                                   от 21.11.16 г. №  97 

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Алексеевский Алексеевского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области 
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила   
     2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 412286 Саратовская область Романовский район         п. Алексеевский  ул. Набережная д. № 58А
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных    лиц,  касающиеся   вопросов   подготовки   проекта   внесения
 изменений в Правила. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 
5. Полученные материалы возврату не подлежат. 
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в  Администрацию муниципального образования.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.










[image: image1.png]